## Slide 1: 進度報告 FPGA專案練習
負 責 人：吳紹郁
目前成員：吳紹郁
報告日期：2024/12/27
開始日期：2024/11/14
結束日期： 2024/12/27

## Slide 2: 控管記錄 - Git (2024/11/18)

## Slide 3: 當週進度
十一月：
  2024/11/10~2024/11/16：
  理解計數器的動作原理
  查詢相關計數器的資料
  完成第一題
  完成第一題的簡報內容
  2024/11/17~2024/11/22：
  計數器的上下限原理
  查詢8位元的寫法
  先用出上數，在用下數
  完成第二題
  做完相關簡報
2024/11/23~2024/11/30：
理解AOV圖
十二月：
2024/12/01~2024/12/07：
完成AOV圖
2024/12/08~2024/12/12：
完成架構圖
完成時序圖
完成程式與簡報
2024/12/14~2024/12/22：
完成AOV圖
2024/12/23~2024/12/26：
完成架構圖
完成時序圖
完成簡報

## Slide 4: 進度統整
十一月：
  2024/11/10~2024/11/16：
  完成第一題
  完成第一題的簡報內容
  2024/11/17~2024/11/22：
  完成第二題
  做完相關簡報
  2024/11/23~2024/11/30：
  理解AOV圖的畫法
十二月：
2024/12/01~2024/12/07：
完成流程圖
2024/12/08~2024/12/12：
完成第二題
2024/12/14~2024/12/26：
完成第二題的架構

## Slide 5: 需求列表 – 軟體需求 (2024/12/26更新)
Vivado 2018.3

## Slide 6: 模組列表 (2024/12/26更新)
開源library
use IEEE.std_logic_1164.all：提供了與std_logic及std_logic_vector相關的資料型別和運算操作。
use IEEE.numeric_std.all：提供的數值標準程式庫，專門用於進行數值運算。
use IEEE.std_logic_unsigned.all：提供了一些方便的數值運算功能，主要處理std_logic_vector的無號數操作。

## Slide 7: 系統分析 – 系統流程圖 (2024/12/26更新)

## Slide 8: 系統分析 – 時序圖 (2024/12/12更新)

## Slide 9: 系統分析 – 設定檔 (2024/12/26更新)
輸入 / 輸出 |  |  | 
名稱 | 輸入 / 輸出 | 資料型別 | 說明
i_clk | 輸入 | STD_LOGIC | 系統時鐘訊號，用於驅動計數器運作
i_rst | 輸入 | STD_LOGIC | 重置信號，重置狀態機與計數器
o_count1 | 輸出 | STD_LOGIC_VECTOR | 當前第一個計數器的計數值
o_count2 | 輸出 | STD_LOGIC_VECTOR | 當前第二個計數器的計數值
i_sw_up | 輸入 | STD_LOGIC | 上界調整的訊號
i_sw_dn | 輸入 | STD_LOGIC | 下界調整的訊號
o_pwm | 輸出 | STD_LOGIC | PWM輸出

## Slide 10: 系統分析 – 設定檔 (2024/12/26更新)
內部信號 |  | 
名稱 | 資料型別 | 說明
count1 | STD_LOGIC_VECTOR | 儲存第一個計數器的當前計數值
count2 | STD_LOGIC_VECTOR | 儲存第二個計數器的當前計數值
fsm_state | STD_LOGIC | 狀態機狀態，'0' 表示 count1 運作，'1' 表示 count2 運作
upbnd1 | unsigned(3 downto 0) | 上界信號
upbnd2 | unsigned(3 downto 0) | 下界信號
pwm_counter | unsigned(3 downto 0) | PWM計數器
pwm_output | STD_LOGIC | PWM輸出信號

## Slide 11: 專案架構圖 (2024/12/26更新)

## Slide 12: 問題記錄 (軟體問題)
Q1：還不太懂PWM的動作流程。
圖 1 . 語法錯誤